ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИи ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

| 21.06.2022 |  | № | 451 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении дорожной карты

внедрения оказания услуг в Региональной

информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности

Пермского края в электронном виде

на территории Гайнского

муниципального округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 5.1.1 пункта 5 протокола заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края от 01.02.2022 г. №, Администрация Гайнского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту внедрения оказания услуг в Региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Пермского края в электронном виде на территории Гайнского муниципального округа.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Гайнского муниципального округа (http://www.gainy.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заместителем главы по строительству и ЖКХ.

Глава муниципального округа – глава администрации

Гайнского муниципального округа                                          Е.Г. Шалгинских

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Администрации Гайнского

муниципального округа

от 21.06.2022 г. № 451

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения оказания услуг в Региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Пермского края

в электронном виде на территории Гайнского муниципального округа

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение архивных документов, подготовленных в процессе предоставления муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Гайнского муниципального округа | декабрь 2022 г. | Сектор строительства и благоустройства |
|  | за 2019 г. | август 2022 г. |  |
|  | за 2020 г. | октябрь 2022 г. |  |
|  | за 2021 г. | декабрь 2022 г. |  |
| 2 | Доработка, внесение изменений в регламент информационного взаимодействия Сектора строительства и благоустройства Администрации Гайнского муниципального округа с функциональными и территориальными органами, подведомственными учреждениями по предоставлению сведений для размещения в рабочей области РИСОГД местного значения - территории Гайнского муниципального округа, утвержденный постановлением Администрации Гайнского муниципального округа от 25.04.2022 № 320. | июль 2022 г. |  |
| 3 | Ведение рабочей области местного значения на территории Гайнского муниципального округа в РИСОГД ПК (размещение документов и оказание муниципальных услуг в системе) | по мере поступления |  |