администрация

Гайнского  муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.12.2012 |  | № | 682 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении целевой программы

«Оценка уязвимости объектов

транспортной инфраструктуры

Гайнского муниципального района»

# В целях реализации на территории Гайнского муниципального района Федерального закона от 09 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", руководствуясь п. 6.1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Гайнского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить прилагаемую Программу «Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального района».

# Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

# 3. Контроль исполнения данного постановления возлагаю на заведующего отделом развития коммунальной инфраструктуры – архитектора района         Закирова В. А.

Глава района                                                                      В. В. Исаев

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации Гайнского

муниципального района

от 17.02.2012  N682

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование   Районная целевая программа "Оценка уязвимости объектов

Программы      транспортной безопасности Гайнского муниципального района"

2. Основание      Статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ

для                    "Об общих принципах организации местного самоуправления

разработки     в Российской Федерации";

Ст. 4 Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ

«О транспортной безопасности в Российской безопасности»

3. Заказчик          Администрация Гайнского муниципального района

Программы

4. Разработчик    Администрация Гайнского муниципального района

Отдел развития коммунальной инфраструктуры

Программы

5. Руководитель     Зав. отделом развития коммунальной инфраструктуры -

Программы          архитектор района Закиров В. А.

6. Исполнители      Администрация и структурные подразделения администрации

Программы         муниципального района

7. Участники          Определяются на конкурсной основе и в порядке,

Программы          установленном законодательством Российской Федерации

и Пермского края

8. Цель и         Цель: устойчивое и безопасное функционирование транспортного

задачи         комплекса, защита интересов личности, общества и государства

Программы      в сфере транспортного комплекса от актов незаконного  вмешательства,

определение угроз совершения актов незаконного вмешательства,

оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.

Задачи: Разработка мер по обеспечению транспортной безопасности.

9. Сроки          2013 год.

реализации

Программы

10. Общая          Общая сумма бюджетных средств, необходимых для

стоимость      реализации программных мероприятий, составляет

Программы      490 тыс. руб.

11. Контроль за    Контроль за реализацией Программы осуществляется

реализацией    администрацией Гайнского муниципального района,

Программы      Земским Собранием Гайнского муниципального района

12. Ожидаемые      Определение степени защищенности объектов транспортной

результаты     инфраструктуры от угроз совершения актов незаконного

реализации     вмешательства

Программы

## ВВЕДЕНИЕ

Районная целевая программа ""Оценка уязвимости объектов транспортной безопасности Гайнского муниципального района" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Ст. 4 Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности в Российской безопасности» ".

Программа решает вопросы профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации проявлений терроризма и экстремизма на территории Гайнского муниципального района.

Мероприятия Программы направлены на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гайнского МР, создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Основные понятия, используемые в Программе:

Акт незаконного вмешательства - противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий;

Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - отнесение их к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий;

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства;

Субъекты транспортной инфраструктуры - юридические и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств или использующие их на ином законном основании.

Дорожные сооружения - объекты дорожного хозяйства в виде мостовых конструкций, элементов обустройства автомобильных дорог и другое оборудование, обеспечивающее безопасность дорожного движения.

Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту, содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Уровень безопасности - степень защищенности транспортного комплекса, соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В целях реализации полномочий  определяемых федеральным законодательством  в области транспортной  безопасности остро стоит проблема по определению степени защищенности транспортного комплекса от угроз совершения акта незаконного вмешательства. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

## 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Определение степени защищенности объектов транспортной  инфраструктуры от угроз совершения актов незаконного вмешательства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- В соответствии с Порядком, утвержденным  Приказом министерства транспорта Российской Федерации от 12 апреля 2010г. № 87 необходимо провести оценку уязвимости объекта транспортной инфраструктуры в целях определения степени защищенности объекта транспортной инфраструктуры и транспортного средства от потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

- Проведение конкурсных и иных установленных законодательством процедур для определения исполнителя по оценке степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры с последующей разработкой мер, которые необходимо принять субъекту транспортной инфраструктуры на объекте транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности

## 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 2013г.

| N п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источник Финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка конкурсной документации по определению исполнителя по оценке уязвимости ОТИ | Отдел развития коммунальной инфраструктуры | Январь | Финансирование не требуется |
| 2 | Проведение конкурсных процедур по определению исполнителя по оценке уязвимости ОТИ | Отдел экономического развития | Январь-февраль | Финансирование не требуется |
| 3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по оценке уязвимости ОТИ | Отдел экономического развития | Февраль | Бюджет Гайнского муниципального района |
| 4 | Работы по оценке уязвимости по муниципальному контракту | Организация, выявленная по итогам конкурсных процедур | Март | Бюджет Гайнского муниципального района |
| 5 | Направление результатов оценки уязвимости в компетентный орган для рассмотрения и принятия решения об утверждении либо об отказе в утверждении. | Организация, выявленная по итогам конкурсных процедур | Апрель | Бюджет Гайнского муниципального района |
| 6 | Получение заключения по результатам оценки, утвержденного руководителем компетентного органа | Отдел развития коммунальной инфраструктуры | Май | Бюджет Гайнского муниципального района |
| 7 | Подготовка программных мероприятий в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности с реализацией в 2014-2015гг. | Отдел развития коммунальной инфраструктуры Отдел гражданской защиты и мобилизационной подготовки | Июнь - сентябрь | Финансирование не требуется |

## 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование бюджетных средств из бюджета муниципального района. Общая сумма бюджетных средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 490 тыс. руб. и направлена на отплату услуг аккредитованной организации услуг по проведению исследовательских работ на ОТИ (Приложение 1).

5.2. Материально-техническое обеспечение. Функции материально-технического обеспечения выполняют подрядная организация, получившая заказ на проведение исследовательских работ.

## 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей программных мероприятий, направленных на достижение цели и задач Программы.

Финансирование Программы за счет средств бюджета осуществляется в установленном порядке через исполнителей программных мероприятий и зависит от утвержденных на очередной год расходов соответствующего бюджета. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными Программой для последующей корректировки Программы заказчик Программы уточняет объемы работ и финансирование программных мероприятий.

Подрядные организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными контрактами.

## 7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программные мероприятия доводятся заказчиком Программы до исполнителей и участников Программы.

В ходе реализации Программы контролируются:

выполнение утвержденных программных мероприятий (заказов) и показателей по содержанию, объемам, срокам, механизму осуществления;

затраты ресурсов (по срокам поступления и освоения), эффективность их использования;

эффективность программных мероприятий.

При выполнении программных мероприятий производятся при необходимости корректировка и уточнение показателей Программы.

Порядок, содержание и формы предоставления информации исполнителями (участниками) Программы устанавливаются заказчиком Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляют Земское Собрание Гайнского муниципального района, финансовое управление администрации муниципального района.

Текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий Программы осуществляет заведующий отделом развития коммунальной инфраструктуры – архитектор района Закиров В. А.

## 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы направлены на обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к целевой Программе

"Оценка уязвимости объектов

транспортной инфраструктуры

Гайнского муниципального района "

РЕЕСТР

категорированных объектов транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального района для проведения оценки уязвимости от угроз несанкционированного вмешательства в соответствии с Приказом Федерального дорожного агентства от 30.10.2012 №280

Расчет стоимости  работ по проведению оценки уязвимости мостов в Гайнском районе. Тариф по Пермскому краю 619 руб./час.

нормы времени согласно приказа Минтранса РФ от 15 ноября 2010г. №248, с учетом Приказа Федеральной службы по тарифам от 17 июля 2012 №481-а)

-------+-----------------------------------------------+---------+---------

¦  N   ¦              Наименование работ               ¦ Единица ¦Время в ¦

¦ п/п  ¦                                               ¦измерения¦минутах ¦

+------+---------------------------------------------+---------+----------+

¦  3.  ¦    Визуальное обследование объекта, систем жизнеобеспечения,     ¦

¦      ¦ проверка работоспособности и фактического состояния инженерно-   ¦

¦      ¦ технических систем и сил обеспечения транспортной безопасности   ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 3.1. ¦Обследование периметра объекта и его ограждения¦1000 п. м¦   50   ¦

¦      ¦с фотосъемкой отдельных участков (для  объектов¦         ¦        ¦

¦      ¦воздушного транспорта  -  съемка  с  разрешения¦         ¦        ¦

¦      ¦руководителя        объекта        транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦инфраструктуры)                                ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 3.2. ¦Обследование  прилегающей   территории,   путей¦100000кв.¦   1100 ¦

¦      ¦подъезда, подхода,  мест  стоянок  и  остановки¦    м    ¦        ¦

¦      ¦автотранспорта,     выявление      естественных¦         ¦        ¦

¦      ¦препятствий   и    возможных    мест    укрытия¦         ¦        ¦

¦      ¦потенциальных   нарушителей    с    фотосъемкой¦         ¦        ¦

¦      ¦отдельных участков                             ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 3.3. ¦Обследование ближайших зданий и сооружений,  их¦10 объект¦   110  ¦

¦      ¦функционального   предназначения,   контрольно-¦         ¦        ¦

¦      ¦пропускных   пунктов    (постов)    обеспечения¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности с фотосъемкой  отдельных  участков¦         ¦        ¦

¦      ¦(для объектов воздушного транспорта - съемка  с¦         ¦        ¦

¦      ¦разрешения  руководителя  объекта  транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦инфраструктуры)                                ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 3.4. ¦Обследование   точек    доступа    к    внешним¦10объект.¦   30   ¦

¦      ¦коммуникациям объекта                          ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 3.5. ¦Обследование  зоны   безопасности,   территории¦100000кв.¦   1100 ¦

¦      ¦объекта транспортной инфраструктуры,  наземных,¦    м    ¦        ¦

¦      ¦подземных   и    надземных    переходов,    зон¦         ¦        ¦

¦      ¦ограниченного доступа с  фотосъемкой  отдельных¦         ¦        ¦

¦      ¦участков (для объектов воздушного транспорта  -¦         ¦        ¦

¦      ¦съемка  с   разрешения   руководителя   объекта¦         ¦        ¦

¦      ¦транспортной инфраструктуры)                   ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 3.6. ¦Обследование  отдельных  элементов   зданий   и¦1000кв. м¦   110  ¦

¦      ¦сооружений,   технологического    оборудования,¦         ¦        ¦

¦      ¦поста    (пункта)    управления    обеспечением¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности                                   ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 3.7. ¦Обследование     систем     водо-,      тепло-,¦10объект ¦   320  ¦

¦      ¦газообеспечения,  канализации,   вентиляции   и¦         ¦        ¦

¦      ¦кондиционирования,      систем       инженерных¦         ¦        ¦

¦      ¦коммуникаций, энергоснабжения, систем  связи  и¦         ¦        ¦

¦      ¦громкоговорящего оповещения, компьютерной сети ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 3.8. ¦      Обследование инженерно-технических систем обеспечения       ¦

¦      ¦                   транспортной безопасности:                     ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦3.8.1.¦Обследование       инженерных       сооружений,¦10объект ¦   320  ¦

¦      ¦предназначенных     для      воспрепятствования¦         ¦        ¦

¦      ¦несанкционированному   проникновению   в   зону¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности        объекта        транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦инфраструктуры,  а  также  для   задержки   или¦         ¦        ¦

¦      ¦замедления проникновения нарушителя            ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦3.8.2.¦Обследование  технических  средств  обеспечения¦10объект ¦   320  ¦

¦      ¦безопасности,  средств  сигнализации,  контроля¦         ¦        ¦

¦      ¦доступа,  досмотра,  видеонаблюдения,  аудио- и¦         ¦        ¦

¦      ¦видеозаписи,    связи,    освещения,     сбора,¦         ¦        ¦

¦      ¦обработки, приема и передачи информации        ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 3.9. ¦Проверка      работоспособности      инженерно-¦10объект ¦   50   ¦

¦      ¦технических  систем  обеспечения   транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности,  оповещения  и   жизнеобеспечения¦         ¦        ¦

¦      ¦путем контрольных проверок и срабатываний      ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦3.10. ¦Обследование     подразделений     безопасности¦10объект ¦  110   ¦

¦      ¦(укомплектованность,    посты    и     маршруты¦         ¦        ¦

¦      ¦патрулирования, фактический  состав,  состояние¦         ¦        ¦

¦      ¦технической  оснащенности  и  виды  вооружения,¦         ¦        ¦

¦      ¦места хранения оружия и боеприпасов,  помещения¦         ¦        ¦

¦      ¦для   личного   состава,   возможное    наличие¦         ¦        ¦

¦      ¦кинологического подразделения)                 ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦3.11. ¦Определение       фактической       организации¦10объект ¦   110  ¦

¦      ¦внутриобъектового   и    пропускного    режима,¦         ¦        ¦

¦      ¦соблюдения    лицами,     ответственными     за¦         ¦        ¦

¦      ¦обеспечение транспортной  безопасности  объекта¦         ¦        ¦

¦      ¦транспортной  инфраструктуры,   соответствующих¦         ¦        ¦

¦      ¦регламентов и руководящих документов           ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦3.12. ¦Определение       фактической        реализации¦10объект ¦   110  ¦

¦      ¦организационных,  технических   мероприятий   с¦         ¦        ¦

¦      ¦использованием имеющихся  инженерно-технических¦         ¦        ¦

¦      ¦систем обеспечения безопасности и  реагирования¦         ¦        ¦

¦      ¦сил   обеспечения   безопасности   по    разным¦         ¦        ¦

¦      ¦сценариям путем учебной, практической отработки¦         ¦        ¦

¦      ¦акта незаконного вмешательства                 ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦3.13. ¦Составление рабочих результатов  (промежуточное¦ 60стр.  ¦  1320  ¦

¦      ¦документирование)   визуального    обследования¦         ¦        ¦

¦      ¦объекта,  систем   жизнеобеспечения,   проверки¦         ¦        ¦

¦      ¦работоспособности  и   фактического   состояния¦         ¦        ¦

¦      ¦инженерно-технических систем и сил  обеспечения¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности                                   ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦3.14. ¦Составление и  согласование  акта  обследования¦ 40 стр. ¦   880  ¦

¦      ¦объекта                                        ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦  4.  ¦  Определение соответствия изученной документации и фактических   ¦

¦      ¦  результатов обследования объекта транспортной инфраструктуры    ¦

¦      ¦    требованиям руководящих нормативных документов в области      ¦

¦      ¦              обеспечения транспортной безопасности               ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 4.1. ¦Определение соответствия  изученной  проектной,¦10объект ¦   320  ¦

¦      ¦технической,   технологической    документации,¦         ¦        ¦

¦      ¦действующих на объекте  руководящих  документов¦         ¦        ¦

¦      ¦обеспечения безопасности, планов,  регламентов,¦         ¦        ¦

¦      ¦должностных инструкций, требованиям нормативных¦         ¦        ¦

¦      ¦документов в области  обеспечения  транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности                                   ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 4.2. ¦Определение соответствия изученной документации¦10 объект¦   320  ¦

¦      ¦и результатов визуального обследования объекта,¦         ¦        ¦

¦      ¦обследования систем жизнеобеспечения,  проверки¦         ¦        ¦

¦      ¦работоспособности  и   фактического   состояния¦         ¦        ¦

¦      ¦инженерно-технических систем и сил  обеспечения¦         ¦        ¦

¦      ¦транспортной безопасности                      ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 4.3. ¦Определение   соответствия   принимаемых    мер¦10 объект¦   320  ¦

¦      ¦существующей системы  обеспечения  транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности  объекта  нормативным  требованиям¦         ¦        ¦

¦      ¦по обеспечению транспортной безопасности       ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 4.4. ¦Составление рабочих результатов  (промежуточное¦ 60 стр. ¦  660   ¦

¦      ¦документирование)   проведенного    определения¦         ¦        ¦

¦      ¦соответствия    изученной    документации     и¦         ¦        ¦

¦      ¦фактических  результатов  обследования  объекта¦         ¦        ¦

¦      ¦транспортной     инфраструктуры     требованиям¦         ¦        ¦

¦      ¦руководящих  нормативных  документов,  а  также¦         ¦        ¦

¦      ¦требованиям   по    обеспечению    транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности                                   ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦  5.  ¦     Обобщение рабочих результатов, формализация материалов,      ¦

¦      ¦ оформление отчета и рекомендации. Представление результатов для  ¦

¦      ¦     утверждения в компетентный орган в области обеспечения       ¦

¦      ¦                    транспортной безопасности                     ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 5.1. ¦Описание сил обеспечения  безопасности,  в  том¦ 30 стр. ¦  660   ¦

¦      ¦числе подразделений  транспортной  безопасности¦         ¦        ¦

¦      ¦объекта с учетом их фактического состояния     ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 5.2. ¦Описание объекта,  его  структурных  элементов,¦ 50 стр. ¦  1100  ¦

¦      ¦прилегающей территории, зданий и сооружений, их¦         ¦        ¦

¦      ¦технологического и функционального назначения  ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 5.3. ¦Описание      инженерно-технических      систем¦ 40 стр. ¦   480  ¦

¦      ¦обеспечения транспортной  безопасности,  систем¦         ¦        ¦

¦      ¦жизнеобеспечения объекта,  средств  оповещения,¦         ¦        ¦

¦      ¦защиты  информации  с  учетом  их  фактического¦         ¦        ¦

¦      ¦состояния                                      ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 5.4. ¦Составление  текстового  документа  определения¦ 60 стр. ¦  1320  ¦

¦      ¦способов   реализации    потенциальных    угроз¦         ¦        ¦

¦      ¦совершения  акта  незаконного  вмешательства  в¦         ¦        ¦

¦      ¦деятельность        объекта        транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦инфраструктуры   с    использованием    моделей¦         ¦        ¦

¦      ¦нарушителя применительно к конкретному  объекту¦         ¦        ¦

¦      ¦транспортной инфраструктуры                    ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 5.5. ¦Описание     ситуации     акта      незаконного¦ 60 стр. ¦  1320  ¦

¦      ¦вмешательства,        порядка        реализации¦         ¦        ¦

¦      ¦организационных  и  технических  мероприятий  с¦         ¦        ¦

¦      ¦использованием имеющихся  инженерно-технических¦         ¦        ¦

¦      ¦систем обеспечения безопасности и  реагирования¦         ¦        ¦

¦      ¦сил обеспечения  транспортной  безопасности  по¦         ¦        ¦

¦      ¦разным сценариям                               ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 5.6. ¦Определение   оценки   возможных    последствий¦ 40 стр. ¦   480  ¦

¦      ¦(нанесенного      ущерба)       экономического,¦         ¦        ¦

¦      ¦социального,   техногенного,   геополитического¦         ¦        ¦

¦      ¦характера при  реализации  потенциальных  угроз¦         ¦        ¦

¦      ¦акта незаконного вмешательства применительно  к¦         ¦        ¦

¦      ¦конкретному объекту транспортной инфраструктуры¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 5.7. ¦Описание уязвимых зон и  критических  элементов¦ 40стр.  ¦   880  ¦

¦      ¦объекта  транспортной  инфраструктуры,   оценка¦         ¦        ¦

¦      ¦эффективности существующей системы  обеспечения¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности объекта                           ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 5.8. ¦Разработка  и  оформление  таблиц,  графических¦ 60 стр. ¦  1320  ¦

¦      ¦планов - схем, графиков, планов территорий зоны¦         ¦        ¦

¦      ¦транспортной   безопасности,    ее    отдельных¦         ¦        ¦

¦      ¦элементов                                      ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦ 5.9. ¦Оформление выводов,  результатов,  определяющих¦ 100 стр.¦   2200 ¦

¦      ¦соответствие  представленной   документации   и¦         ¦        ¦

¦      ¦фактических  результатов  обследования  объекта¦         ¦        ¦

¦      ¦транспортной     инфраструктуры     требованиям¦         ¦        ¦

¦      ¦руководящих  нормативных  документов,  а  также¦         ¦        ¦

¦      ¦требованиям   по    обеспечению    транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности                                   ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦5.10. ¦Разработка   и   оформление   рекомендаций   по¦ 40 стр. ¦   880  ¦

¦      ¦устранению    выявленных    несоответствий    и¦         ¦        ¦

¦      ¦приведение  степени  защищенности   объекта   в¦         ¦        ¦

¦      ¦соответствие   с    требованиями    обеспечения¦         ¦        ¦

¦      ¦транспортной безопасности                      ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦5.11. ¦Разработка   и   оформление   рекомендаций   по¦ 60стр.  ¦  1320  ¦

¦      ¦совершенствованию организационных, регламентных¦         ¦        ¦

¦      ¦мероприятий  с  целью   реализации   в   планах¦         ¦        ¦

¦      ¦мероприятий   по    обеспечению    транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности        объекта        транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦инфраструктуры                                 ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦5.12. ¦Разработка   и   оформление   рекомендаций   по¦ 40 стр. ¦   440  ¦

¦      ¦совершенствованию      тактики,      структуры,¦         ¦        ¦

¦      ¦оснащенности подразделений с целью реализации в¦         ¦        ¦

¦      ¦планах мероприятий по обеспечению  транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности        объекта        транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦инфраструктуры                                 ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦5.13. ¦Разработка   и   оформление   рекомендаций   по¦ 60 стр. ¦   1320 ¦

¦      ¦совершенствованию инженерно-технических  систем¦         ¦        ¦

¦      ¦обеспечения безопасности с целью  реализации  в¦         ¦        ¦

¦      ¦планах мероприятий по обеспечению  транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦безопасности        объекта        транспортной¦         ¦        ¦

¦      ¦инфраструктуры                                 ¦         ¦        ¦

+------+-----------------------------------------------+---------+--------+

¦5.14. ¦Подписание акта приемки-передачи  о  выполнении¦ 3 экз.  ¦   65   ¦

¦      ¦услуги    по    оценке    уязвимости    объекта¦         ¦        ¦

¦      ¦транспортной инфраструктуры                    ¦         ¦        ¦

-------+-----------------------------------------------+---------+---------

Итого: по объектам 47460 мин.= 791 часов

Стоимость работ 791х619=490 тыс. рублей