

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.02.2013. |  | № | 54 |

**О внесении изменений в целевой**

**проект «Безопасная школа»,**

**утверждённый постановлением**

**администрации Гайнского муниципального района**

**от 08.12.2011. №499 «Об утверждении целевого проекта**

**Гайнского муниципального района**

**«Безопасная школа» на 2012-2013г.г.»**

Во исполнение ст.31 Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 №3266-1( в ред.12.11.2012) с целью создания современной школьной инфраструктуры, приведения муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствие лицензионным требованиям, администрация Гайнского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в целевой проект Гайнского муниципального района «Безопасная школа» на 2012-2013 гг. следующие изменения:

1.1. Раздел «Обеспечение реализации Проекта: ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

* 1. Раздел 2 «Оснащение современным оборудованием, исполнение предписаний Роспотребнадзора» » изложить в новой редакции согласно приложению 2.
  2. Раздел 3 «Капитальный ремонт учреждений образования» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1. Финансовому управлению включить в реестр принимаемых расходных обязательств на 2013 год и определить источник финансирования на сумму 5348616,95 рублей.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования Н.А.Анфалову.

Глава района В.В. Исаев

Приложение 1

Обеспечение реализации Проекта: ресурсное обеспечение

Объемы и источники финансирования мероприятий Проекта предусматриваются следующие:

Из бюджета муниципального района за счет средств:

* Проектного обеспечения на приобретения оборудования
* Капитальный и текущий ремонт

Итого на сумму 2012 г. - 32,5млн. руб.; 2013 г. – 31,2 млн. руб.

***Распределение финансирования по Проекту:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название статьи расходов | Финансовые затраты  (руб.)  2012 2013 | Источник финансиро-  вания |
|  | *Капитальный и текущий ремонт, реконструкция, проектно-сметная документация* | 28681959,45 30031009,81 | Районный бюджет |
| 1 | Общеобразовательные школы | 27683493,52 29434243,81 |  |
| 2 | ДОУ | 1684141,58 596766 |  |
| 3 | УДОд ЦДТ | - - |  |
|  | *Приобретение оборудования, мебели, основных средств* | 1546709 1149099 | Районный бюджет |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1423460,75 1149099 |  |
| 2 | ДОУ | 232273 - |  |
|  | *Обеспечение водоснабжения, канализации* | 1348759,52 - | Районный бюджет |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1356637,49 |  |
| 2 | ДОУ | - |  |
|  | *Оборудование медицинских кабинетов* | 94613 - | Районный бюджет |
|  | Итого: | 31672040,97 31180108,81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 2 | | |  |  |  |  |  |  |
| **2. Оснащение современным оборудованием, исполнение требований Роспотребнадзора** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | Сроки проведения работ | Оответственные исполнители | Финансовые затраты, тыс. руб. | | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 2013 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вентиляционного оборудования в лаборантских и кабинетах химии,школьных мастерских, столовых: | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ |  |  | Исполнение предписаний ГСЭН,наличие вытяжки в ОУ |  |  |  |  |  |  |
| Кебратская СОШ | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Харинская СОШ | 16353 |  |  |  |  |  |  |  |
| Онылская ООШ | 31000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнестарицкая СОШ |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| Сергеевская СОШ (вентилятор, вытяжка) |  | 17460 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **52353** | **117460** |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мебели, соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся: | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ |  |  | Исполнение предписаний ГСЭН |  |  |  |  |  |  |
| Гайнская СОШ(интернат) | 53910 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебрянская СОШ | 23742 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сергеевская СОШ(интернат/школа) | 213600 | 146700 |  |  |  |  |  |  |
| Харинская ООШ |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| В-Будымская ООШ | 4760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **296012** | **246700** |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка технологичееского оборудования в школьные столовые и пищеблоки:: | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ |  |  | Исполнение предписаний ГСЭН |  |  |  |  |  |  |
| Кебратская СОШ | 132250 | 132492 |  |  |  |  |  |  |
| Касимовская ООШ (водонагреватель) | 19280 |  |  |  |  |  |  |  |
| Харинская ООШ | 208000 | 170000 |  |  |  |  |  |  |
| Верхне-Будымская ООШ | 93610 |  |  |  |  |  |  |  |
| У-Черновская СОШ |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| Сергеевская СОШ |  | 304670 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **453140** | **707162** |  |  |  |  |  |  |  |
| Армирование светильников,замена ламп накаливания на люминисцентные лампы, установка софитов | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ |  |  | Исполнение предписаний ГСЭН |  |  |  |  |  |  |
| Кебратская СОШ | 25040 |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОУ "Солнышко" | 99163 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесокамская ООШ | 66673 |  |  |  |  |  |  |  |
| Онылская ООШ | 61618 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **252494** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение учебного,спортивного оборудования и инвентаря: | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ |  |  | Укрепление материальной базы |  |  |  |  |  |  |
| Сергеевская СОШ (матрасы) | 91800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Касимовская ООШ(монитор), оборудование в д\с | 9000 | 48917 |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Черновская СОШ (монитор) | 13500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Харинская ООШ (монитор; в каб. физики, спортивное оборудование) | 81949 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88451 |  |  |  |  |  |  |  |
| Шуминская ООШ (монитор) | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОУ "Солнышко" (мягкий инвентарь,сортивное оборудование) | 27200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105910 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебрянская СОШ (оргтехника, монитор) | 25400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кебратская СОШ (монитор, оборудованиев д\с) | 9000 | 27810 |  |  |  |  |  |  |
| Онылская ООШ (монитор) | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сергеевская СОШ(жалюзи, | 9000 | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| Верхне-Будымская ООШ (монитор) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **492710** | **77777** |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение ОУ: строительство и ремонт скважин: | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ |  |  | Исполнение предписаний ГСЭН |  |  |  |  |  |  |
| Верхне-Будымская ООШ | 392122,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Касимовская ООШ | 956637,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1348759,52** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование медицинских кабинетов: | в течение 2012-2013 г.г. | Руководители ОУ |  |  | Исполнение судебных решений |  |  |  |  |  |  |
| Кебратская СОШ | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Касимовская ООШ | 54613 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **94613** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  | **2990081,52** | **1149099** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 3 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Капитальный ремонт учреждений образования** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование образовательного учреждения | Год постройки объекта | Виды работ | Сроки исполнения | Сумма средств | | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гайнская СОШ | 1970 | Замена окон 1 этажа | 2012 | 1097500 |  | Исполнение предписаний, планов-заданий надзорных органов, создание безопасных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена дверей в школе | 2012 | 269000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка противопожарных люков в школе | 2012 | 32820,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство покрытий из противопожарного линолеума | 2012 | 170609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплотрассы до интерната | 2012 | 453200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1982 | Устройство емкости для жидких бытовых отходов интерната | 2012 | 99814,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена окон в интернате | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт тепловых сетей в интернате | 2012 | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытание сопротивления изоляции эл. Проводки и кабелей | 2012 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автоматической пожарной сигнализации (интернат) | 2012 | 29451,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка системы экстренной связи,видеонаблюдения | 2012 | 285806,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена дверей в интернате и столовой | 2012 | 91779,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство водопровода | 2012 | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 | Приобретение дымососа | 2012 | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка дымососа | 2012 | 86440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена окон спортзала | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена окон 2 и 3 этажа | 2013 |  | 2630013 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3051421,75** | **2630013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кебратская СОШ | 1964 | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | 2012 | 311448,72 |  | Исполнение предписаний, планов-заданий надзорных органов, создание безопасных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1966 | Ремонт пищеблока, ремонт начальной школы, замена пола в спортзале | 2012 | 844602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доу | 1965 | Устройство отмосток, перенос котельной, устройство сантехники, канализации | 2012 | 1046051,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1984 | Ремонт здания интерната | 2013 | 2603919,82 | 655112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт АПС | 2012 | 99105,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| интернат | Установка противопожарных дверей | 2012 | 5259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж АПС в начальной школе | 2012 | 99554,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аудит пожарной безопасности в доу | 2012 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт трубопровода школы | 2012 | 21767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение насоса | 2012 | 69900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение контейнера для мусора | 2012 | 7275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение насосной автостанции и оборудования для водоочистки | 2012 | 155450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1964 | ремонт трубы в котельной | 2012 | 17400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение пожарного оборудования | 2012 | 36494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аудит пожарной безопасности в начальной школе | 2012 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт трубопровода ДОУ, столовой школы, подводка воды к садику | 2012 | 491000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение дополнительных строительных и отделочных материалов | 2013 | 0 | 40000 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные ремонтные работы по трубопроводу в садике, интернате | 2013 | 99966 | 7118 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка дверей противопожарных в школе | 2012 | 33301,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение материалов к водоснабжению | 2012 | 5625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство гаража | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонтные работы в школе и ДОУ | 2013 |  | 2196530 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **6038119,16** | **2898760** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебрянская СОШ | 1970 | Замена кровли, ремонт стен, полов | 2012 | 2854648,5 | 600000 | Исполнение предписаний надзорных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | 2012 | 241197,15 |  | Исполнение судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт полов в спортзале | 2012 | 215000 |  | Исполнение предписаний надзорных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт АПС | 2012 | 92697,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт электроосвещения | 2012 | 97109,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение электрооборудования | 2012 | 41814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительные работы по урагану | 2012 | 192897,38 |  | Создание безопасных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теневого навеса | 2013 | 0 | 65083 | Исполнение предписаний надзорных органов | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электротехнические работы | 2012 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3735363,94** | **665083** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Черновская СОШ | 1970 | Ремонт теплотрассы в д\с п. Керос | 2012 | 374680 |  | Создание безопасных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | 2012 | 299539,71 |  | Исполнение судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплотрассы к зданию школы | 2012 | 129500 |  | Создание безопасных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования | 2013 | 0 | 31640 | Исполнение предписаний надзорных органов | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Декларация пожарной безопасности | 2013 | 0 | 13560 | Исполнение требований надзорных органов | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 | Ремонт начальной школы, спортзала | 2013 |  | 7339735 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **803719,71** | **7384935** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сергеевская СОШ | 1988 | Демонтаж списанного здания | 2012 | 90000 |  | Исполнение предписаний, планов-заданий надзорных органов, создание безопасных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | 2012 | 180101,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1961(доу) | Ремонт пищеблока доу | 2012 | 345000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | Установка дверей в интернате | 2012 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые и электромонтажные работы | 2012 | 140400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка линолеума в средней школе | 2012 | 98384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт АПС | 2012 | 11391,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение строительных материалов | 2012 | 58495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена штакетной изгороди Иванчинской НОШ | 2012 | 98650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплексный ремонт доу "Горадзуль" | 2013 |  | 937605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство водопровода в средней школе | 2013 |  | 431773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы в Красноярской НШ | 2013 |  | 97297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение двери в Имасскую НШ | 2013 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1042421,96** | **1471675** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Касимовская ООШ | 1998 | Ремонт медицинского кабинета в доу | 2012 | 163700 |  | Исполнение предписаний, планов-заданий надзорных органов, создание безопасных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1989 | Монтаж котла | 2012 | 454000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | 2012 | 199145,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обработка путей эвакуации и укладка линолеума | 2012 | 303000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт АПС | 2012 | 74355,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение частотного преобразователя | 2012 | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение линолеума | 2012 | 16285,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дополнительного оборудования в котельной | 2012 | 22700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение жидкого мыла | 2012 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор форточный | 2012 | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение трубы для отопления, мотопомпы | 2012 | 15050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электротехнические работы | 2013 | 1313,55 | 15110,45 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка электрополотенца | 2012 | 23800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аудит пожарной безопасности к лицензированию школы | 2013 |  | 50416 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и укладка линолеума в классах | 2013 |  | 333800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство теневого навеса | 2013 |  | 65083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена теплотрассы с применением энергоэффективных труб в ППУ изоляции | 2013 |  | 939015 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1287599,31** | **1403424,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мысовская ООШ | 1989 | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | 2012 | 72295,25 |  | Исполнение предписаний надзорных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитная обработка | 2012 | 85899,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение огнезащитной краски | 2012 | 79200,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **237394,83** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнестарицкая СОШ | 1982 | Замена окон и дверей в доу | 2012 | 148700 |  | Исполнение предписаний надзорных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1989 | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения в школе | 2012 | 269788,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство гаража | 2012 | 459500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт АПС | 2012 | 8344,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переоборудование санузла в доу | 2012 | 57255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж аварийного освещения | 2012 | 37945,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные работы по строительству гаража | 2013 | 189336,93 | 8323,07 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение дверных проемов в интернате | 2012 | 87840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительные работы по урагану | 2012 | 307134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство линолеума | 2012 | 68029,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение материалов для гаража | 2012 | 99332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт интерната | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт Лельской НШ | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт школы | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краска для пола ВД-АК-449 акриловая | 2012 | 37440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитный состав | 2012 | 14250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопровода и канализации | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков над крыльцом ДОУ | 2013 |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж вентиляции ДОУ | 2013 |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка снегозадержателей на крыше ДОУ | 2013 |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дверей в ДОУ | 2013 |  | 170000 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство веранд в ДОУ | 2013 |  | 150000 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство отмостки | 2013 |  | 63000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон | 2013 |  | 184000 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
| 1989 | Ремонт кровли п. Лель | 2013 |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт полов в здании школы | 2013 |  | 82000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей, тамбура, крыльцо фасада и кровли крыши крыльца здания школы | 2013 |  | 1250000 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт интерната | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отопительной системы здания школы | 2013 |  | 85000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт пола здания школы п. В-Старица | 2013 |  | 155000 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1934138,51** | **2657323,07** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Харинская ООШ | 1974 | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | 2012 | 263182,46 |  | Исполнение предписаний надзорных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт пола в школе, усройство нового крыльца в школе,ремонт пола в доу | 2012 | 381114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство отмостки | 2012 | 259900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт системы отопления в доу | 2012 | 408960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные работы по системе отопления | 2012 | 178305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена дверей и люков | 2012 | 73008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена электрощита | 2012 | 17897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт сантехники в доу | 2012 | 32687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление дощатого сарая | 2012 | 45903,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт АПС | 2012 | 64802,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт медицинского кабинета | 2012 | 78900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт здания | 2012 | 7492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание сопротивления изоляции электропроводки и кабелей | 2012 | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство деревянного туалета | 2012 | 4391,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение стройматериалов (линолеум) | 2012 | 34265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт котельной | 2012 | 495892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка пожарных рисков (пождеклорация) | 2012 | 8526,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение насоса | 2012 | 26500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение труб для теплотрассы | 2012 | 47086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение задвижек для котельной | 2012 | 14385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт фундамента в школе | 2012 | 48498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обналичка окон в туалете | 2012 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение краски для текущего ремонта | 2012 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Огнезащитная обработка чердака | 2012 | 91000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закрепление противопожарных лестниц | 2012 | 13621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт веранды | 2013 |  | 62336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена окон в доу | 2013 |  | 784400 |  | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2639316,72** | **846736** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Онылская ООШ | 1976 | Ремонт здания школы, замена кровли | 2012 | 2187380 |  | Исполнение предписаний надзорных органов Исполнение судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы, канализация | 2012 | 80900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | 2012 | 222645,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделка плиткой в помещениях с повышенными требованияями отделки | 2013 | 0 | 99999 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж противопожарного люка | 2012 | 15798,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение материалов | 2013 | 0 | 140996,28 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление решеток на окна в спортзале | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Облицовка откосов и устройство отливов | 2013 |  | 195512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство гаража для школьного автобуса | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт ДОУ п. Сосновая | 2013 |  | 487531 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт ДОУ п. Оныл | 2013 |  | 2367469 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт здания д\с | 2013 |  | 2367469 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена окон | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модернизация внутренней системы отопления в Шуминской НОШ | 2012 | 15961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения в Шуминской НОШ | 2012 | 236744,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт котельной в Шуминской НОШ | 2012 | 430000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонтные работы в Шуминской школе | 2013 |  | 252898 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перепланировка здания Шуминской НШ | 2013 |  | 1195095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перепланировка здания Шуминской НШ | 2013 |  | 804905 |  | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **3189428,81** | **7911874,28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесокамская ООШ | 1998 | Работы по устройству кровли основной школы | 2012 | 99999 |  | Исполнение надзорных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | Ремонтные работы в здании школы | 2012 | 1033240,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка дверей | 2012 | 85000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыльца | 2012 | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка сетки на окна | 2012 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обследование объекта на пожбезопасность | 2012 | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт АПС в доу | 2012 | 63581,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка противопожарной двери | 2012 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка системы экстренной связи | 2012 | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка видеонаблюдения | 2012 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство игровых площадок в доу п. Гайны | 2012 | 22980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство игровых площадок в доу д. Данилово | 2012 | 45980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение системы видеонаблюдения | 2012 | 165498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение насосной станции | 2012 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение водонагревателей | 2012 | 27400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поставка сайдинга | 2012 | 171680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные работы | 2012 | 23782,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение МЗ для установки видеонаблюдения | 2012 | 34282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приобретение стройматериалов | 2012 | 45964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение профнастила | 2012 | 394400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение материальных запасов | 2012 | 23740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена окон в ДОУ | 2013 |  | 1149668 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт дорожек в ДОУ | 2013 |  | 73824,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка прямой линии на пульт | 2013 |  | 30583,15 | профицит | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2582527,00** | **1254076,10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхне-Будымская ООШ |  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | 2012 | 116129,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие пола линолеумом | 2012 | 141017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перепланировка здания | 2012 | 99831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена кафельной плитки на кухне доу | 2012 | 40329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение оборудования для группы в ДОУ | 2012 | 59060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **456366,17** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Камушка" п. Гайны | 2002 | Ремонт АПС | 2012 | 48822,63 |  | Исполнение предписаний надзорных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка линолеума | 2012 | 88348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | 2012 | 99489,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы по устройству подъездной дороги к мусоросборникам | 2012 | 303000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж противопожарной двери на чердак | 2012 | 51379,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Огнезащитная обработка | 2012 | 50199,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж тревожной сигнализации | 2012 | 42288,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровли после урагана | 2012 | 42628,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена оконных и балконных проемов | 2013 |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **726156,33** | **500000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Солнышко" п. Гайны | 2002 | Установка противопожарных люков на чердак | 2012 | 0 |  | Исполнение предписаний надзорных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка пожарных рисков | 2012 | 47265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитная обработка чердачных помещений | 2012 | 36668,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализационных труб | 2012 | 78757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постройка веранд | 2012 | 10201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон, благоустройство | 2012 | 218000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водонагревателя | 2012 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы водоснабжения | 2012 | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка системы экстренной связи, видеонаблюдения | 2012 | 99533,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж люка | 2012 | 15844,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж тревожной сигнализации | 2012 | 42288,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение дополнительного оборудовния для котельной | 2012 | 272475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопровода | 2012 | 2181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка плитки | 2012 | 4706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пождеклорация | 2012 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение пиломатериала | 2012 | 37750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство поста КПП | 2013 |  | 96766 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение стройматериалов | 2012 | 13816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **957985,25** | **96766** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейвинская СОШ |  | Установка АПС в здании интерната | 2012 | 0 | 28851 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения в интернате | 2012 | 0 | 98518,2 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж системы видеонаблюдения в д\саду | 2012 | 0 | 98312,48 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт АПС | 2012 | 0 | 43158,23 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка циркулярных насосов | 2012 | 0 | 41504 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **0** | **310343,91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  | **28681959,45** | **30031009,81** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2012** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План |  | 32404214,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Факт |  | 31672040,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Остаток |  | 732173,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **2013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Факт |  | 31180108,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План |  | 9223500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | остатки 2012 г. |  | 732173,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | профицит |  | 12811583,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План с дефицитом,остатками за 2012 год. |  | 15304290,66 | 15304290,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* При наличии профицита в бюджете района | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |