АДМИНИСТРАЦИЯ

Гайнского муниципального района

п о с т а н о в л е н и е

| 12.09.2013 |  | № | 417 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении     инвестиционного      проекта

«Бурение разведочно-эксплуатационной скважины

на воду и строительство водовода в пос. Серебрянка

Гайнского района Пермского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  решения Земского собрания Гайнского муниципального района от 27.03.09 г. № 300 «О комплексной Программе социально – экономического развития Гайнского муниципального района на 2009-2011 гг. и на период до 2015 года», в соответствии  с постановлением администрации Гайнского муниципального района от 22.02.2013 № 75 «Об утверждении порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации Гайнского муниципального района», администрация Гайнского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый инвестиционный проект  «Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду и строительство водовода в пос. Серебрянка Гайнского района Пермского края».

2.Постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Контроль исполнения возложить на заместителя главы района по строительству ЖКХ и пожарной безопасности.

Глава муниципального района  - глава администрации

Гайнского муниципального района                                                 В.В.Исаев

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Гайнского муниципального  района

от 12.09.2013  № 417

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

#### 1. Общие сведения

| 1.1 | Наименование инвестиционного проекта | Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду и строительство водовода в пос. Серебрянка Гайнского района Пермского края |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Главный распорядитель средств бюджета Пермского края | Администрация Гайнского муниципального района |
| 1.3 | Заказчик инвестиционного проекта | Администрация Гайнского муниципального района |
| 1.4 | Руководитель инвестиционного проекта | Заместитель главы района по строительству, пожарной безопасности и ЖКХ |
| 1.5 | Наименование и реквизиты (дата утверждения, номер) краевой целевой программы, долгосрочной целевой программы, ведомственной целевой программы, муниципальной программы, предусматривающей реализацию инвестиционного проекта, или иного нормативного правового акта об утверждении инвестиционного проекта | Комплексная программа социально- экономического развития Гайнского муниципального района на 2009-2011 и на период до 2015 года, утвержденная решением Земского собрания Гайнского муниципального района от 27.03.2009 № 300 |
| 1.6 | Цель инвестиционного проекта | Изготовление проектно – сметной документации и строительство геологоразведочной скважины и водовода в п. Серебрянка Гайнского района Пермского края |
| 1.7 | Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта | Изготовление проектно – сметной документации и строительство геологоразведочной скважины и водовода в п. Серебрянка Гайнского района Пермского края. Развитие и модернизация систем водоснабжения. |
| 1.8 | Соответствие решаемой при реализации проекта задачи приоритетам социально- экономического развития Пермского края, краевым целевым программам, ведомственным целевым программам | федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", краевой целевой программы "Социальное развитие сельской местности Пермского до 2013 года» |
| 1.9 | Отношение ожидаемых результатов реализации проекта с существующим дефицитом/профицитом замещающих услуг (работ, продукции), производимых иными организациями | В п. Серебрянка отсутствует централизованное водоснабжение. При реализации проекта 40% населения п. Серебрянка будут охвачены услугами холодного водоснабжения. |
| 1.10 | Сметная стоимость инвестиционного проекта | 2500000 рублей, в том числе: проектно-изыскательские работы 312500 рублей, бурение разведочно-эксплуатационной скважины 1192299 рублей, строительство водовода -995201 рублей. |
| 1.11 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2013 год - изготовление ПСД и строительство |
| 1.12 | Участники инвестиционного проекта | Администрация Гайнского муниципального района, администрация Серебрянского сельского поселения, подрядчики |
| 1.13 | Вид собственности объекта капитального строительства (реконструкции), создаваемого (реконструируемого) в рамках инвестиционного проекта | муниципальная |

#### 2. Сведения о стройке

| 2.1 | Адрес (фактический) или предварительно согласованное место размещения | п. Серебрянка ( предварительное согласование) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Проектная мощность | 240 м3/сут, протяженность водовода 635 м |
| 2.3 | Характер строительства | Подрядный способ |
| 2.4 | Продолжительность строительства | 30 дней после изготовления ПСД |

#### 3. Сведения о проектной документации

| 3.1 | Наличие проектной документации, степень ее готовности | разрабатывается |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Проектная организация (при наличии) | Наименование юридического лица, юридический адрес: ООО «ПЕРМНЕФТЕГАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ» г.Пермь, ул.Б. Гагарина, 60Б |
| 3.3 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | экспертиза не требуется |

#### 4. Технологическая структура капитальных вложений

|  | Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, и/или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в текущих ценах года предоставления паспорта инвестиционного проекта, включая НДС, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | 2500000 рублей |
| в том числе: |  |
| проектно-изыскательские работы | 312500 рублей |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы и работы (указать виды) | 2187500 рублей |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и(или) импортные машины и оборудование (указать виды) |  |
| прочие затраты |  |

#### 5. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта

| Годы реализации проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта, включая НДС, и/или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в текущих ценах года предоставления паспорта инвестиционного проекта, включая НДС, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе по источникам финансирования проекта |
|  |  | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | средства федера- льного бюджета | собственные средства предполага- емого застройщика или заказчика- застройщика | другие внебюд- жетные источ- ники |
| Инвестиционный проект, всего |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 2500000 | 937500 | 312500 | 1250000 | 0 | 0 |
| 20__ год |  |  |  |  |  |  |
| (если есть пусковые комплексы - выделить пусковые комплексы) |  |  |  |  |  |  |
| Из них |  |  |  |  |  |  |
| Этап I. Предпроектная подготовка |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| Этап II. Проектирование | 0 | 0 | 312500 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |  |
| Этап III. Строительство (с выделением пусковых комплексов) |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 2187500 | 937500 |  | 1250000 |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |  |

6. Количественные показатели результатов инвестиционного проекта:

-40% населения п. Серебрянка будут охвачены централизованным водоснабжением.

6. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатели непосредственного результата | Источ- ник финан- сиро- вания | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наиме- нование показа- теля непос- редст- венного резуль- тата | ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015год | 2016 год |  | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель: Обеспечение централизованным водоснабжением населения и объектов соцкультбыта п. Серебрянка |
| 1.1 | Задача: Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду и строительство водовода в пос. Серебрянка Гайнского района Пермского края |
| 1.1.1 | Мероприятие: Изготовление ПСД | подрядчик | ПСД | Комп- лект | 1 | - | - | - | местный бюджет | 312500 | 312500 | - | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие: Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду и строительство водовода в пос. Серебрянка Гайнского района Пермского края | подрядчик | Скважина, напорная башня, водовод | ед | 1 | - | - | - | Бюджет района, бюджет Пермского края, Федеральный бюджет | 2187500р. В том числе: краевой бюджет 937500, федеральный бюджет -1250000 | 2187500р. В том числе: краевой бюджет 937500, федеральный бюджет -1250000 | - | - | - |
| Итого по инвестиционному проекту (руб.) |  | 2500000 | 2500000 | - | - | - |