АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.10.2013 |  | № | 470 |
| --- | --- | --- | --- |

Об  утверждении   инвестиционного

проекта  «Физкультурно-оздоровительный

комплекс  в пос. Гайны  Пермского края»

На основании Постановления Правительства  Пермского края	  от 15 февраля 2008 года № 27-п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных	 районов», положительного заключения Краевого государственного  автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пермского края» от 16 марта 2012 г. № 59-1-5-0085-12, администрация Гайнского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс  в пос. Гайны Пермского края».

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Гайнского муниципального района от 13.02.2013 № 53 «Об утверждении инвестиционного проекта Гайнского муниципального района на 2013-2015 годы «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Гайны Пермского края».

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования, подлежит размещению на официальном сайте Гайнского муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

4. Контроль исполнения постановления возлагаю на заместителя главы района по строительству, ЖКХ и пожарной безопасности Макарова В.К..

Глава муниципального района – глава администрации

Гайнского муниципального района                                                      В.В. Исаев

# УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации Гайнского

муниципального района от

от 09.10.2013 №470

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

" ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОС. ГАЙНЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ"

## Паспорт инвестиционного проекта

#### 1. Общие сведения

| 1.1 | Наименование инвестиционного проекта | Инвестиционный проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Гайны Пермского края». |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Главный распорядитель средств бюджета Пермского края | Администрация Гайнского муниципального района |
| 1.3 | Заказчик инвестиционного проекта | Администрация Гайнского муниципального района |
| 1.4 | Руководитель инвестиционного проекта | Заместитель главы района по строительству, ЖКХ и пожарной безопасности Макаров В.К. |
| 1.5 | Наименование и реквизиты (дата утверждения, номер) краевой целевой программы, долгосрочной целевой программы, ведомственной целевой программы, муниципальной программы, предусматривающей реализацию инвестиционного проекта, или иного нормативного правового акта об утверждении инвестиционного проекта | Постановление Правительства Пермского края от 30.12. 2010 № 1117-п «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» Решение Земского собрания Гайнского муниципального района от 27.01.2012 № 65 «Об утверждении целевой программы Гайнского муниципального района на 2011-2013 годы «Объекты социальной сферы» |
| 1.6 | Цель инвестиционного проекта Задача проекта | Развитие сети муниципальных учреждения физкультуры и спорта Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Гайны Пермского края |
| 1.7 | Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта | Ввод законченного строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в эксплуатацию Увеличение удельного веса населения района, систематически занимающихся физкультурой и спортом с 17% до 25%. |
| 1.8 | Соответствие решаемой при реализации проекта задачи приоритетам социально- экономического развития Пермского края, краевым целевым программам, ведомственным целевым программам района | Реестр инвестиционных проектов для реализации на территории Пермского края . Раздел «Иные инвестиционные проекты органов местного самоуправления Пермского края» Комплексная программа социально- экономического развития Гайнского муниципального района, Схема территориального планирования Гайнского муниципального района |
| 1.9 | Отношение ожидаемых результатов реализации проекта с существующим дефицитом/профицитом замещающих услуг (работ, продукции), производимых иными организациями | Потенциальных потребителей услуг - 6 000 человек. Вид услуг - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Количество потребителей, которые удовлетворят свою потребность в данном виде услуг в связи с реализацией проекта при обеспечении проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта - 6 000 человек. |
| 1.10 | Сметная стоимость инвестиционного проекта | 50 880,95 тыс. рублей в ценах 2012 года (с НДС) |
| 1.11 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2013-2015 годы (включает все этапы реализации проекта) |
| 1.12 | Участники инвестиционного проекта | Администрация Гайнского муниципального района, Подрядчик |
| 1.13 | Вид собственности объекта капитального строительства (реконструкции), создаваемого (реконструируемого) в рамках инвестиционного проекта | Муниципальная собственность, переданная в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению Гайнского муниципального района |

#### 2. Сведения о стройке

| 2.1 | Адрес | п. Гайны, ул. Дзержинского Акт обследования и выбора земельного участка от 26.08.2010 площадью 1,3 га Постановление главы Гайнского муниципального района от 09.09 2010 № 375 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка» в п. Гайны Пермского края» |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Проектная мощность | 40 одновременно занимающихся спортсменов, 107 зрителей |
| 2.3 | Характер строительства | Подрядный способ |
| 2.4 | Продолжительность строительства | Три года |

#### 3. Сведения о проектной документации

| 3.1 | Наличие проектной документации, степень ее готовности | Проектная документация готова |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Проектная организация (при наличии) | ООО «Стэмп -Сервис» |
| 3.3 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Имеется положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0085-12 от 16 марта 2012 года КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края |

#### 4. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта

| Годы реализации проекта 2013-2015 | Сметная стоимость инвестиционного проекта по заключению государственной экспертизы (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе по источникам финансирования проекта |
|  |  | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | средства федера- льного бюджета | другие внебюд. источ- ники | Примеча- ния |
| Инвестиционный проект, всего | 50 880,95 | 19 672,25 | 31 208,7 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы | 1 930,83077 | - | 1 930,83077 |  |  |  |
| 2013 год | 7 551,4 | 5 663,55 | 1 887,85 |  |  | - |
| 2014 год | 12 000,0 | 9 000,0 | 3 000,0 |  |  | - |
| 2015 год | 29 398,72 | 5 008,7 | 24 390,02 |  |  |  |

5.   Количественные показатели результатов инвестиционного проекта

1.Количество одновременно занимающихся человек -40

2. Количество выступающих спортсменов человек – 30

Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта

1.Увеличить удельный  вес населения района, занимающихся систематически физической культурой и спортом с 17 до 25%.

2.Увеличить  долю несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья с 10 %  до 12%.

6.Описание практических действий по осуществлению инвестиций (план-график)

|  |  | Исполнитель мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам | наименование показателя непосредствен- ного результата | ед. изм. | всего | план по годам |
|  |  |  |  | 2010- 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | план |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 а | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Гайны Пермского края |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ, государственной экспертизы проектно-сметной документации |  |
| 1.1.3 | Прием выполненной работы | подрядчик Заказчик | 1 930,83077 | 1853,1811- местный бюджет | 77672,66 | - | - | количество актов приемки | шт. | - | 0 | - | - |
| Итого по задаче 1.1 |  | 1 930,83077 |  |  |  | количество актов приемки проектно-сметной документации | шт. | - | - | - | - |
| 2 | Цель. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Гайны Пермского края |
| 2.1. | Задача 2.1. Выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Гайны Пермского края в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 2.1.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству | Администрация района, подрядная организация - победитель (далее - подрядчик) |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | количество заключенных контрактов | шт. | 1 | 1 | - |  |
| 2.1.2 | Нулевой цикл | Администрация района, подрядчик | 7 551,4 | - | 7 551, 4 4 в том числе 5 663,55- краев. бюджет 1 887, 85-мест. бюджет | - | Акт приемки работ на указанную сумму | шт | 1 | 1 | - | - |
| 2.1.3. | Строительно-монтажные работы | Администрация района, подрядчик | 12 000,0 |  |  | 9 000,0-краевой бюджет; 3 000,0- местный бюджет | Акт приемки работ на указанную сумму |  | - | - | 1 | - |
| 2.1.2 | Благоустройство и озеленений территории. Ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта | Заказчик (администрация района) | 29 398,72 | - | - | 29 398,72 - в том числе 5 008,7- краев. бюджет 24 390,02 мест. бюджет | количество актов приемки законченного строительством объекта | шт. | 1 | - | - | 1 |
| Итого по задаче 2.1 |  | 50 880,95 19 672,25-краев.бюдж 31 208,7 –мест. бюджет | - | - | - | количество актов законченного строительством объекта | шт. | 1 | - | - | 1 |