В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и во исполнение стратегии социально – экономического развития Гайнского муниципального района на период 2017-2026 годов, утвержденной решением Земского Собрания от 17.11.2016 г. № 8,

администрация Гайнского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу развития дорожной сети "Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на 2018-2020 годы".

2. Начальнику финансового управления администрации Гайнского муниципального района Базуевой Н.И. учесть  финансирование данного расходного обязательства из бюджета района.

3. Контроль за исполнением  данного Постановления возложить на и.о заместителя главы  района по строительству, ЖКХ и пожарной безопасности А.А. Ложкина.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в соответствии с Уставом МО «Гайнский муниципальный район» и подлежит опубликованию на сайте администрации Гайнского муниципального района.

5. С момента подписания настоящего постановления, но не ранее 01.01.2018 года признать утратившими силу постановления администрации Гайнского муниципального района:

- от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 19.11.2014 г. № 624 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 27.02.2015 г. № 70 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 28.04.2015 г. № 148 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 19.06.2015 г. № 225 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 29.09.2015 г. № 360 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 02.12.2015 № 503 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 14.04.2016 г. 167 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 01.06.2016 г. № 250 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от  29.06.2016 № 290 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 29.07.2016 г. № 356 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 11.08.2016 г. № 383 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 14.09.2016 г. № 438 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 08.11.2016 г. № 555 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 29.11.2016 г. № 609 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 08.12.2016 г. № 635 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 23.12.2016 г. № 668 «О внесении изменений в постановление администрации Гайнского МР от 26.09.2014 г. № 507 «Об утверждении целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского МР на 2015-2017 г.г.»;

- от 02.03.2017 г. № 90-245-01-08 «Об утверждении ведомственной целевой программы развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на 2017-2019 г.г.»

Глава муниципального района – глава администрации

Гайнского муниципального района                                                   Исаев В.В.

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации  Гайнского

муниципального района

от  18.12.2017  N 645-245-01-08

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ "МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ"

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование    Муниципальная  программа развития дорожной сети

Программы            "Муниципальные  дороги Гайнского муниципального района

на 2018-2020 годы"

2. Основание           Статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ

для                        "Об общих принципах организации местного

разработки:          самоуправления  в Российской Федерации";

решение Земского Собрания Гайнского муниципального

района Пермского края от 23.09.2008 N 257 "Об

утверждении  Положения о разработке и реализации

муниципальных целевых программ"

3. Заказчик             Администрация Гайнского муниципального района

Программы:        Пермского края

4. Разработчик      Администрация Гайнского муниципального района

Программы:        Пермского края

5. Руководитель    И.о заместитель главы района по строительству, ЖКХ

Программы:        и пожарной безопасности А.А.Ложкин.

6. Исполнители      Администрация и структурные подразделения администрации

Программы       Гайнского муниципального района

7. Участники          Определяются на конкурсной основе и в порядке,

Программы:        установленном законодательством Российской Федерации

и Пермского края

8. Цели  и задачи               Цель программы : развитие автомобильных дорог в

программы                    соответствии с потребностями населения,  темпами

экономического развития района , ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

Задачи программы :обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение  работ по содержанию ,ремонту автомобильных дорог  с целью улучшения  их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности  . Повышение безопасности дорожного движения , сокращение количества  и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий .

9. Сроки                2018-2020 годы

реализации

Программы

10. Общая               Общая сумма бюджетных средств, необходимых для

стоимость           реализации программных мероприятий, составляет

Программы с      38 161,361 тыс. руб. (на 2018-2020 гг.)

Расшифровкой

по источникам     14  851 ,361 тыс.руб (на2018г)

финансирования   12 130, 0 тыс.руб(на 2019г)

11 180,0 тыс.руб(на2020г)

11. Контроль за      Контроль за реализацией Программы осуществляется

реализацией       администрацией Гайнского муниципального района,

Программы        Земским Собранием Гайнского муниципального района

12. Ожидаемые     Реализуется принцип равной транспортной доступности

результаты        для населения муниципального района;

реализации        улучшится качество автомобильных дорог и

Программы       транспортного   сообщения; снизятся расходы районного

бюджета  на  содержание автомобильных дорог общего

пользования

## ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа "Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на 2018-2020 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Земского Собрания Гайнского муниципального района Пермского края от 23.09.2008 N 257 "Об утверждении Положения о разработке и реализации муниципальных целевых программ".

Программа решает вопросы улучшения социально-экономического развития Гайнского муниципального района.

Мероприятия Программы направлены на обеспечение транспортного сообщения с населенными пунктами и оптимизацию транспортной сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования с учетом реализации принципа равной транспортной доступности и необходимости улучшения инвестиционной привлекательности территории для более полного использования природных ресурсов и развития промышленного потенциала.

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Основные понятия, используемые в Программе:

Автомобильная дорога - объект недвижимости (недвижимое имущество), представляющий собой комплекс инженерных сооружений, расположенных на земельном участке полосы отвода автомобильной дороги, и предназначенный для непрерывного и безопасного движения транспортных средств с установленными скоростями, нагрузками и габаритами.

Автомобильная дорога общего пользования - автомобильная дорога и сооружения на ней, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров для удовлетворения социально-экономических и иных потребностей государства, нужд населения и пользователей автомобильных дорог (юридических и физических лиц).

Муниципальные автомобильные дороги общего пользования - автомобильные дороги, расположенные в границах муниципального района, открытые для движения транспортных средств и соединяющие административные центры района с сельскими поселениями с входящими в их состав населенными пунктами.

Дорожные сооружения - объекты дорожного хозяйства в виде мостовых конструкций, элементов обустройства автомобильных дорог и другое оборудование, обеспечивающее безопасность дорожного движения.

Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту, содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Оптимизация сети автомобильных дорог - решение вопросов необходимости и вариантов использования автомобильных дорог для организации транспортного сообщения между населенными пунктами, грузо-пассажироперевозок с учетом возможного сокращения расходов на их содержание без ущерба для социально-экономических и иных потребностей государства и нужд населения.

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Гайнский муниципальный район расположен на площади 14,9 тыс. кв. километров и имеет слабо развитую транспортную инфраструктуру. Протяженность учтенных автомобильных дорог общего пользования, используемых для транспортного сообщения между населенными пунктами, составляет 526,777 километра, в том числе регионального значения - 162,38 км, муниципальных автомобильных дорог - 364,397 км.

В связи с длительной эксплуатацией автомобильных дорог с использованием большегрузного автомобильного транспорта без своевременного текущего ремонта на отдельных участках муниципальных дорог требуются проведение дорожно-строительных работ и замена дорожных сооружений, не отвечающих требованиям безопасности.

## 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: рост качества жизни населения, обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами, включая паромные переправы с созданием безопасных условий для круглогодичных грузо - и пассажироперевозок, развитие муниципального района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории и природных ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- оптимизация транспортной сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования;

- обследование и проведение проектно-изыскательских мероприятий для определения объемов и видов необходимых работ по капитальному ремонту и реконструкции участков муниципальных автомобильных дорог с последующей разработкой сметно-финансовой документации;

- проведение аукционных  и иных установленных законодательством процедур для определения исполнителя дорожных ремонтно-строительных работ;

- организация и проведение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений между населенными пунктами.

- организация грузоперевозок и пассажироперевозок водным транспортом.

## 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Система программных мероприятий включает в себя:

- текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог;

- текущий ремонт мостов и лотков на муниципальных автомобильных дорогах.

- приобретение и приведение в нормативное состояние катеров и понтона.

Выполнение мероприятий Программы предусматривается в течение 2018-2020 годов согласно приложению 1 к Программе.

4.2. Программой предусмотрен текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог района с целью проведения оптимизации дорожной сети, приведения дорог и дорожных сооружений в нормативное состояние, для создания круглогодичного безопасного транспортного сообщения при организации грузо- и пассажироперевозок, повышения качества жизни населения отдельных населенных пунктов, повышения инвестиционной привлекательности в сфере развития территории, включая инфраструктуру туризма.

Объемы финансирования определены с учетом сложившихся рыночных цен на дорожные ремонтно-строительные работы. Исполнителями рассматриваемого мероприятия Программы являются органы исполнительной власти Пермского края, администрация Гайнского муниципального района.

4.3. Программой предусмотрено проведение текущего ремонта муниципальных автомобильных дорог, необходимые объемы которого определяются уполномоченными лицами в рабочем порядке по результатам ежегодного весеннего обследования состояния дорожного покрытия и дорожных сооружений и планируются с учетом наличия источников финансирования на эти цели.

4.4. Программой предусмотрены расходы по организации переправы водным транспортом в весенний, осенний периоды, в соответствии с установленными требованиями по безопасности перевозки пассажиров и грузов.

## 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

5.1. Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование бюджетных средств из бюджета муниципального района. Общая сумма бюджетных средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет

38 161,361 тыс. руб.

Из них по годам;

2018 год -  14 851, 361 тыс. руб.;

2019 год –12 130,0 тыс.руб.

2020 год-11 180,0 тыс руб.

5.2. Материально-техническое обеспечение. Функции материально-технического обеспечения выполняют подрядные организации, получившие заказ на проведение изыскательских, проектных и дорожных работ.

## 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей программных мероприятий, направленных на достижение цели и задач Программы.

Финансирование Программы за счет средств бюджета осуществляется в установленном порядке через исполнителей программных мероприятий и зависит от утвержденных на очередной год расходов соответствующего бюджета. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными Программой для последующей корректировки Программы заказчик Программы уточняет объемы работ и финансирование программных мероприятий.

Подрядные организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными контрактами.

## 7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программные мероприятия доводятся заказчиком Программы до исполнителей и участников Программы.

В ходе реализации Программы контролируются:

выполнение утвержденных программных мероприятий (заказов) и показателей по содержанию, объемам, срокам, механизму осуществления;

затраты ресурсов (по срокам поступления и освоения), эффективность их использования;

эффективность программных мероприятий.

При выполнении программных мероприятий производятся при необходимости корректировка и уточнение показателей Программы.

Порядок, содержание и формы предоставления информации исполнителями (участниками) Программы устанавливаются заказчиком Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляют Земское Собрание Гайнского муниципального района, финансовое управление администрации муниципального района.

Текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий Программы осуществляет заместитель района по строительству, ЖКХ и пожарной безопасности.

## 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы направлены на реализацию принципа равной транспортной доступности для населения Гайнского муниципального района, улучшение качества автомобильных дорог и организацию круглогодичного транспортного сообщения.

## Приложение 1

к     муниципальной          программе

развития дорожной сети

"Муниципальные дороги

Гайнского муниципального района

на 2018-2020 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### 1.1. Ремонт муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.                                                                          (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной автомобильной дороги | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Берег р. Кама – В. Старица – Луным – Лель - Ремонт моста р.Мый - Ямочный ремонт - Ремонт лотков | 851 361,00 200 000,0 99 549,0 45 000,0 |  | - |  |
| 2. | Подьезд к д.Имассы -Ямочный ремонт -Разрубка кустарника | 99 839,0 50 000,0 | - | - |  |
| 3. | Иванчино-Красный Яр -Ямочный ремонт -Ремонт лотков | 90 000,0 90 000,0 | - | - |  |
| 4. | Иванчино- п.Чуртан -Ремонт ж/ трубы -Ямочный ремонт | 55 000,0 95 000,0 | - | - |  |
| 5. | п.Усть-Веслянв-п.Сейва - Ремонт ж/б трубы -Ремонт лотков | 55 000,0 90 000,0 | - | - |  |
| 6. | Подьезд к п.Жемчужный -Ремонт мострв(р.Сочь,) | 100 000,0 | - | - |  |
| 7. | Усть-Черная-Керос - Ремонт лотков | - 100 000,0 | - | - | - |
| 8. | пГайны-п.Касимовка - Ремонт ж/б трубы | 51 605,0 | - | - |  |
| 9. | Давыдово-п.Жемчужный -Ямочный ремонт | 48 453,75 |  |  |  |
| 10. | ИТОГО : Местный бюджет По софинансированию с краем | 2 120 992,75 2 120 992,75 830 553,25 | 1 100 000,0 1 100 000,0 | 1 100 000,0 1 100 000,0 | 4 320 992,75 4 320 992,75 |
| 11. | ИТОГО : ремонт дорог на 2018-2020 год | 2 951 361,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 5 151 361,00 |

### 1.2. Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности в осенний, летний периоды».

### (тыс. рублей)

|  | Наименование мероприятия | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение катера | 400,0 | - | - |
| 2 | Ремонт понтона |  | - | - |
|  | Итого | 400,0 | - | - |

  - Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог местного значения, за счет субсидии из Дорожного фонда Пермского края.

| N п/п | Перечень мероприятий | Средства на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги (асфальт) ул.Дзержинского ,п.Гайны от дома №62 до дома № 82 | 7 862 918,00 | 7 469 772,1 | 393 145,9 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги п.Гайны-п.Касимовка | 5 996 630,00 | 5 696 798,50 | 299 831,50 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги ур.Лугдын-п.Кебраты | 1 074 435,00 | 1 020 713,25 | 53 721,75 |
| 4. | Ремонт моста через р.Большой куб на автомобильной дороге Усть-Черная -Керос | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 100 000,0 |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги п.Кебраты –п.Верхний =Будым | 7 536 317,00 | 7 159 501,15 | 376 815,85 |
| Всего: | 24 470 300,0 | 23 246785,0 | 1 223 515,0 |

-- Ремонт автомобильной дороги( асфальт).ул.Дзержинского , п.Гайны от дома № 62 до дома №82 сумма

393 145,90 (бюджет администрации Гайнского сельского поселения)

-- Итого: по софинансированию с краем на 2018 год местная доля составляет 830 369,10 +393 145,90  (Гайнское сельское поселение)   = 1 223 515,0

## Приложение 2

к     муниципальной        программе

развития дорожной сети

"Муниципальные дороги

Гайнского муниципального района

на 2018-2020 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### 2.1 Поддержание автомобильных дорог в нормативном состоянии.                                                                          (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной автомобильной дороги | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Берег р. Кама – В. Старица – Луным - Лель | 1 860 000,0 |  | - |  |
| 2. | Иванчино- Чуртан | 1 043 876,69 | - | - |  |
| 3. | подъезд к д. Тиуново | 410 799,0 | - | - |  |
| 4. | п. Усть – Весляна – п. Сейва п.Сейва-п.Чуртан | 920 001,56 | - | - |  |
| 5. | Ур.Лугдын-п.Кебраты(с 0+300+4+600),п.Кебраты-п.В-Будым,Подьезд к п.Шордын,Подьезд к п.Жемчужнгый(зимнее) | 1 472 755,71 | - | - |  |
| 6. | Лугдын – Кебраты(с 0+000+0+300) Подьезд к п.Усть-Весляна Подьезд к Сосновая Подьезд к п. Оныл | 30 000,00 57 000,00 37 000,00 30 000,00 | - | - |  |
| 7. | Давыдово-п.Жемчужный(летнее (май-октябрь) и зимнее(ноябрь-декабрь) | 382 098,51 | - | - | - |
| 8. | п.Гайны-п.Касимовка, Подьезд к Елево Подьезд к д.Чажегово Подьезд к д.Васькино | 1 741 922,60 | - | - |  |
| 9. | п.Усть-Черная-п.Керос | 1 420 893,84 | - | - |  |
| 10. | Иванчино-Красный Яр | 918 241,06 | - | - |  |
| 11. | Подьезд к д Имассы | 336 842,76 | - | - |  |
| 12. | Строительство и содержание переправ Ур.Лугдын Р-н п.Касимовка Ур.Сазониха | 864 408,00 330 509,00 330 509,00 203 390,00 | - | - |  |
| 13 | Итого Местный бюджет | 11 500 000,0 11 500 000,0 | 11 030 000,0 11 030 000,0 | 10 080 000,0 10 080 000,0 | 32 610 000,0 32 610 000,0 |
|  |  |  |  | - |  |

# Text boxes

Об утверждении муниципальной программы развития дорожной сети " Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на 2018-2020 гг."

645-245-01-08

18.12.2017