

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИи ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.06.2021 |  | № | 468 |

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по ликвидации несанкционированных свалок и улучшения санитарного состояния территории Гайнского муниципального округа**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по ликвидации несанкционированных свалок и улучшения санитарного состояния территории Гайнского муниципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в газете «Наше время» и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (для сетевого издания) <http://gainynv-news.ru> .

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за и.о. заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ В.А. Закирова.

Глава муниципального округа – глава администрации

Гайнского муниципального округа Е.Г. Шалгинских

Приложение к постановлению администрации Гайнского муниципального округа от 08.06.2021 № 468

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по ликвидации несанкционированных свалок и улучшения санитарного состояния территории Гайнского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п\п | Место расположения свалки | Наименование близлежащих населенных пунктов | Категория земельного участка | Площадь места (м2) | Количество выявленных отходов (м3) | Срок ликвидации свалки |
| 1 | 150 м от п. Гайны | п. Гайны | земля населенного пункта | 16 | 10 | 3 кв. 2021г. |
| 2 | 320 м от п. Гайны | п. Гайны | земля населенного пункта | 10 | 5 | 3 кв. 2021г. |
| 3 | п. Верхний Будым - 0,2 км | п. Верхний Будым | Земли Гослесфонда | 15000 | 12,48 | В соответствии с планом мероприятий ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Веслянское, Гайнское лесничество |
| 4 | п. Жемчужный - 1 км | п. Жемчужный | Земли Гослесфонда | 5000 | 11,7 | В соответствии с планом мероприятий ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Веслянское, Гайнское лесничество |
| 5 | п. Шордын - 1 км | п. Шордын | земля населенного пункта | 40000 | 18,77 | 3 кв. 2022г. |
| 6 | п. Касимовка, 1км. | п. Касимовка | Земли Гослесфонда | 5500 | 3000 | В соответствии с планом мероприятий ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Веслянское, Гайнское лесничество |
| 7 | п. Лель 0,2км. | п. Лель | Земли Гослесфонда | 5000 | 1000 | В соответствии с планом мероприятий ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Веслянское, Гайнское лесничество |
| 8 | 1,5 км от п. Усть-Черная, квартал 11, выдел 72,74,75 на земельном лесном участке закрытого карьера. | п. Усть-Черная | Земли гослесфонда | 20000 | 5000 | В соответствии с планом мероприятий ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Веслянское, Гайнское лесничество |
| 9 | 2. 0,8 км. от п. Сергеевский, по левую сторону объездной автодороги на урочище Ошвадор в северном направлении | п. Сергеевский | Земли Гослесфонда | 100 | 10 | В соответствии с планом мероприятий ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Веслянское, Гайнское лесничество |
| 10 | На границе населенного пункта д. Иванчино, в 500 м по направлению на на восток от ориентира: водонапорная башня д. Иванчино | д. Иванчино | Земли сельхозназначения | 2500 | 1200 | В соответствии с планом мероприятий ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Веслянское, Гайнское лесничество |
| 11 | На границе населенного пункта п. Красный Яр, по правую сторону автодороги «Иванчино-Красный Яр» | п. Красный Яр | Земли Гослесфонда | 100 | 50 | В соответствии с планом мероприятий ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Веслянское, Гайнское лесничество |
| 12 | несанкционированная свалка 0,5 км от п. Сергеевский, по левую сторону автодороги «Подъезд д. Имасы» | п. Сергеевский | Земли Гослесфонда | 100 | 10 | В соответствии с планом мероприятий ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Веслянское, Гайнское лесничество |